Program jednotlivých akcí na dané období

3.0.   Vybavenost obce

3.0.1.     Zateplení budovy č.p. 39 (obecní úřad, obecní byt, hostinec)

- Současný stav: v průkazu energetické náročnosti budovy zpracovaném 18. července 2017 je budova hodnocena ve třídě G – mimořádně nehospodárná.

- Konečný stav: doporučeným zateplením vnějších stěn 1 EPS o tl. 140 mm posunout třídu energetické náročnosti budovy na třídu D – méně úsporná.

Předpokládané náklady:               1.100.000,- Kč

Vlastní zdroje:                                 400.000,- Kč

Dotace z programů MMR a MŽP:  700.000,- Kč

Termín realizace: 2021

3.0.2.     Rekonstrukce budovy č.p. 55 na klubovnu SDH

- Současný stav: objekt má vlhké zvětralé vnitřní omítky, stará dřevěná špaletové okna, neodizolovanou podlahu a nemá sociální zařízení.

- Konečný stav: rekonstrukcí objektu bude vybudována klubovna se sociálním zázemím a skladem výstroje a výzbroje SDH.

Předpokládané náklady: 400.000,- Kč

Vlastní zdroje:                200.000,- Kč

Dotace z POV:                200.000,- Kč

Termín realizace: 2020

3.0.3.     Vestavba půdního bytu v budově OÚ Polště č. p. 39

- Současný stav: nevyužité půdní prostory nad kanceláří OÚ, obecním bytem a hospodou.

- Konečný stav: vybudování malometrážního obecního bytu s příslušenstvím.

.

Předpokládané náklady:    1.500.000,- Kč

Vlastní zdroje:                      450.000,- Kč

Dotace z programů MMR: 1.050.000,- Kč

Termín realizace: 2022 - 2023

3.1.    Infrastruktura obce

3.1.1.   Rekonstrukce veřejného osvětlení

- Současný stav: nadzemní vedení má vysokou poruchovost ve špatných povětrnostních podmínkách, stará svítidla s malou svítivostí a velikou spotřebou elektrické energie.

- Konečný stav: snížení poruchovosti svítidel výměnou starých svítidel za LED svítidla dojde ke zlepšení kvality osvětlení a značné úspoře elektrické energie.

Předpokládané náklady:  300.000,- Kč

Vlastní zdroje:                 150.000,- Kč

Dotace z POV:                 150.000,- Kč

Termín realizace: 2019

3.1.2.    Rekonstrukce místního rozhlasu

- Současný stav: v jihovýchodní části obce je přerušené vedení k reproduktorům a stávající bezdrátový přenos nemá dostatečný výkon a kvalitu, aby ozvučil celou obec.

- Konečný stav: výměnou stávajícího zařízení bude zajištěn kvalitní přenos informací po celé obci.

Předpokládané náklady: 150.000,- Kč

Vlastní zdroje:                  60.000,- Kč

Dotace z POV:                  90.000,- Kč

Termín realizace: 2019 - 2020

3.1.3.    Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k budově č. p. 55 (klubovna SDH)

- Současný stav: ke stávajícímu objektu č.p. 55 - hasičská zbrojnice, nejsou tyto přípojky přivedeny. V rámci rekonstrukce na klubovnu se sociálním zařízením je nutné tyto přípojky realizovat.

- Konečný stav: po realizaci uvedených inženýrských sítí bude klubovna zprovozněna.

Předpokládané náklady: 100.000,- Kč

Vlastní zdroje:                  40.000,- Kč

Dotace z POV:                  60.000,- Kč

Termín realizace: 2020 - 2021

3.1.4.     Oprava místní komunikace 2c

- Současný stav: jedná se o průtah obcí spojující silnici III/14816 a silnici III/1487. Místní komunikace 2c měří 1.040 m a v intravilánu obce jsou na ni napojeny ostatní místní komunikace. Stávající povrch je částečně z asfaltového betonu a částečně z penetračního makadamu s uzavíracím živičným nátěrem. Oba povrchy vykazují trhliny a výtluky, kterými proniká srážková voda do podloží vozovky, a tím zeslabuje únosnost a životnost konstrukce vozovky.

- Konečný stav: po opravení výtluků, odfrézování stávajícího narušeného asfaltového betonového krytu a položení nové obrusné vrstvy dojde k prodloužení trvanlivosti vozovky, snížení hlučnosti a prašnosti, a zkvalitnění dopravní obslužnosti v obci.

Předpokládané náklady:    2.900.000,- Kč

Vlastní zdroje:                      900.000,- Kč

Dotace z programů MMR: 2.000.000,- Kč

Dotace z POV, bude-li akce realizovaná po etapách: 3 x 300.000,- Kč

Termín realizace: 2020 - 2023

3.3.    Veřejná zeleň

3.3.1    Nákup mechanizace na údržbu zeleně

Současný stav: obec vlastní jen minimální mechanizaci na hranici její životnosti (křovinořez, sekačka).

Konečný stav: doplnit mechanizaci nutnou k častějšímu a kvalitnějšímu udržování zeleně na obecních pozemcích (mulčovač, křovinořez, pila, sekačka).

Předpokládané náklady: 70.000,- Kč

Vlastní zdroje:                70.000,- Kč

Termín realizace: 2019 – 2021

Závěr

Návrhy rozvojových projektů vychází z aktuálních potřeb obce a jejích obyvatel. Rozvojové projekty jsou uvažovány na střednědobém horizontu. Obec bude uvedené projekty realizovat v závislosti na vlastních finančních prostředcích, možnostech čerpání dotací a na aktuální potřebě realizace. Projekty jsou zaměřeny především na zlepšení občanské vybavenosti a zachování a zlepšení funkčnosti stávající technické infrastruktury.

Tento „Program obnovy a rozvoje vesnice“ byl projednán a schválen na 1. zasedání Zastupitelstva obce Polště 7. prosince 2018.

Zastupitelstvo obce Polště si vyhrazuje právo na možnost doplnění tohoto dokumentu o další akce, jakož i na případné změny termínů realizace příslušných akcí.

Tento dokument bude zároveň sloužit jako podkladový materiál  potencionálních žádostí o dotaci z dotačních titulů „Programu obnovy venkova“ z rozpočtu Jihočeského kraje, jak je uvedeno v zásadách pro poskytování účelových dotací Jihočeského kraje v rámci „Programu obnovy venkova“.